《开放式实验室网上预约管理系统》

测试跟踪日志

测试人员：雷清亮　　指导教师：刘嘉

测试周期：2026-06-22 至 2026-07-08

说明：本表记录测试执行过程中发现的缺陷、跟踪与处理情况。缺陷状态分为“已修复”和“未修复(遗留)”，修复后均经回归验证。

表1 测试跟踪日志记录表

| 被测对象 | 缺陷描述 | 发现时间 | 解决方法 | 测试人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预约提交 | BUG-001 未做冲突检测，同实验室同日期同时段可重复预约 | 2026-07-02 | 在insert方法中调用冲突检测并拦截；已修复，回归通过 | 雷清亮 |
| 预约提交 | BUG-002 未校验timeSlot范围，可提交timeSlot=99等非法值 | 2026-07-02 | 增加timeSlot∈[1,4]范围校验；已修复，回归通过 | 雷清亮 |
| 预约提交 | BUG-003 允许提交过去日期(如2020-01-01)的预约 | 2026-07-03 | 增加预约日期≥当前日期校验；已修复，回归通过 | 雷清亮 |
| 预约审核 | BUG-004 审核通过后未自动拒绝同时段其它待审核预约 | 2026-07-03 | 审核通过时批量拒绝冲突预约并删除对应排期；已修复，回归通过 | 雷清亮 |
| 预约提交 | BUG-005 提交不存在的实验室(labId=99999)也能预约成功 | 2026-07-03 | 增加labId非空校验(并建议校验存在性)；已修复，回归通过 | 雷清亮 |
| 预约提交 | BUG-006 预约用途purpose为空也能提交 | 2026-07-04 | 增加purpose非空(trim后非空)校验；已修复，回归通过 | 雷清亮 |
| 预约审核 | BUG-010 已审核的预约可被再次审核，状态被覆盖 | 2026-07-04 | 审核前校验现状态必须为待审核(0)，否则拒绝；已修复，回归通过 | 雷清亮 |
| 排期发布 | BUG-007 发布可预约时段时接受过去日期 | 2026-07-04 | 建议在发布接口增加日期≥今天校验；未修复(遗留) | 雷清亮 |
| 实验室管理 | BUG-008 删除实验室时未检查关联预约/排期，存在数据一致性风险 | 2026-07-05 | 建议增加级联删除或应用层关联校验；未修复(遗留) | 雷清亮 |
| 前端UI | BUG-009 apply页面搜索栏与表格时间段显示不一致 | 2026-07-05 | 建议统一前端时段字典显示；未修复(遗留) | 雷清亮 |
| 排期发布 | BUG-011 同实验室同日期同时段可重复发布，无去重 | 2026-07-05 | 建议增加唯一约束或发布前去重；未修复(遗留) | 雷清亮 |
| 系统日志 | BUG-012 操作日志可能记录包含敏感信息的完整请求参数 | 2026-07-05 | 建议对密码等敏感字段脱敏；未修复(遗留) | 雷清亮 |
| 预约提交 | 回归：合法预约(timeSlot=2,明天,有效labId,正常用途)提交成功，status=0 | 2026-07-07 | 回归通过 | 雷清亮 |
| 预约审核 | 回归：待审核预约通过后状态置1，冲突预约置2，排期释放 | 2026-07-07 | 回归通过 | 雷清亮 |
| 单元测试 | JUnit5+Mockito+MockMvc 全部用例执行通过(实验室/预约/排期/岗位) | 2026-07-07 | 通过 | 雷清亮 |