《开放式实验室网上预约管理系统》

测试计划

V1.0

编写人：雷清亮

指导教师：刘嘉

日期：2026 年 6 月 — 7 月

目　　录

1 版本更新信息	3

2 测试项目	3

2.1 测试项目的背景	3

2.2 测试要点	3

3 测试内容	3

3.1 功能测试内容	3

3.2 性能测试内容	4

4 测试方法	4

4.1 测试环境	4

4.2 测试工具	4

4.3 测试方法	4

5 测试标准	4

6 测试计划	4

6.1 角色和职责	4

6.2 测试设计工作任务分解和工作安排	5

## 1 版本更新信息

本文档的版本更新信息如表1-1所示。表格内文字字号比正文小一号（五号），表编号每章从1开始。

表1-1 版本更新记录

| 修改编号 | 修改日期 | 修改后版本 | 修改位置 | 修改内容概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 2026-06-25 | V1.0 | 全部 | 初始发布版本 |
| 002 | 2026-07-02 | V1.1 | 执行/结果 | 补充测试执行与缺陷数据 |
| 003 | 2026-07-08 | V1.2 | 结论 | 补充回归结果与结论 |

## 2 测试项目

### 2.1 测试项目的背景

被测项目为“开放式实验室网上预约管理系统”，基于 RuoYi(v3.8.9) 框架二次开发，面向高校开放式实验室的资源管理、可预约时段排期、学生在线预约与教师审核业务。系统为 B/S 架构，后端 Spring Boot 多模块 + MySQL + Redis，前端 Vue3。本项目为课程设计被测对象，无大用户量等特别要求，测试聚焦核心业务功能正确性与输入/业务规则校验。

### 2.2 测试要点

主要测试要点：①预约提交的输入校验（时段范围1-4、过去日期拦截、实验室/用途非空）与冲突检测；②预约审核的状态流转、防重复审核与通过后自动拒绝冲突；③排期发布的参数校验与批量插入；④实验室及系统管理模块的 CRUD 与唯一性/关联校验；⑤登录认证与权限控制；⑥数据库 CRUD 与多表关联查询。

## 3 测试内容

### 3.1 功能测试内容

表3-1 功能测试内容

| 模块 | 功能测试内容 |
| --- | --- |
| M1 实验室管理 | 新增/修改/删除/分页查询/导出；按名称、地址、容量过滤 |
| M2 排期管理 | 按日期与时段批量发布可预约时段；当日排期查询；增删改 |
| M3 预约管理 | 预约提交(校验+冲突检测)、查询、修改、删除、导出 |
| M4 预约审核 | 通过/拒绝审核、重复审核防护、自动拒绝冲突预约 |
| M5 系统管理 | 用户/角色/菜单/字典/岗位/部门管理 |
| M6 认证权限 | 登录(验证码/密码长度/黑名单)、JWT鉴权、RBAC权限 |

### 3.2 性能测试内容

对登录、实验室列表、实验室详情、排期列表、预约列表等关键接口进行响应时间基线测试；多用户并发场景使用 JMeter 脚本设计，受课程实验环境限制并发测试标注为待补充。

## 4 测试方法

### 4.1 测试环境

测试环境：Windows 11 / JDK 17 / MySQL 8.0 / Redis；后端 Spring Boot 2.5.15 + MyBatis-Plus，前端 Vue3 + Element Plus。测试工具链：JUnit5 + Mockito + Spring MockMvc、Postman、JMeter、MySQL 客户端。

### 4.2 测试工具

表4-1 测试工具

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| JUnit5 + Mockito | Service 层单元测试，隔离 Mapper |
| Spring Test (MockMvc) | Controller 层 REST 接口测试 |
| Postman / curl | 接口手工验证与响应时间基线 |
| JMeter | 性能/并发测试脚本 |
| MySQL Workbench/Navicat | 数据库数据核对 |

### 4.3 测试方法

黑盒测试采用等价类划分、边界值分析与场景法；白盒测试对核心业务方法采用基本路径覆盖；核心业务逻辑使用 JUnit5+Mockito 单元测试与 MockMvc 接口测试实现自动化回归。

## 5 测试标准

测试通过/失败标准：①用例的实际结果与预期结果一致则判定为通过，否则为失败并登记缺陷；②功能测试用例执行率≥95%；③严重及以上缺陷全部修复并回归通过；④核心业务单元测试与接口测试全部通过，方可判定测试通过、允许交付。

## 6 测试计划

### 6.1 角色和职责

本次测试由 1 人独立完成，角色与职责分配如表6-1。

表6-1 角色和职责表

| 角色 | 小组成员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试经理 | 雷清亮 | 制定测试计划，组织测试工作，评审测试用例与测试总结报告，提交测试输出文档 |
| 测试工程师 | 雷清亮 | 编写系统测试用例，执行测试用例，填写测试跟踪结果报告，编写系统测试总结报告 |
| 测试系统管理员 | 雷清亮 | 测试环境的搭建，测试软件的维护，测试数据的建立 |

### 6.2 测试设计工作任务分解和工作安排

测试任务分解与时间安排（2026-06-22 至 07-08）如表6-2。

表6-2 测试时间计划

| 序号 | 工作任务 | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学习被测系统、需求分析 | 3工作日 | 06-22 | 06-24 |  |
| 2 | 讨论并制定测试计划 | 2工作日 | 06-25 | 06-26 |  |
| 3 | 设计测试用例并评审 | 4工作日 | 06-27 | 06-30 |  |
| 4 | 准备测试环境，安装软件，准备数据 | 1工作日 | 07-01 | 07-01 |  |
| 5 | 功能/接口/单元测试并记录跟踪报告 | 4工作日 | 07-02 | 07-05 |  |
| 6 | 缺陷修复与回归测试 | 2工作日 | 07-06 | 07-07 |  |
| 7 | 编写测试报告与总结 | 1工作日 | 07-08 | 07-08 |  |